# Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Mục tiêu và người tham gia | Kiểm tra người dùng có thể kiểm tra số/link và hiểu cảnh báo. Mời cô Mai, anh Phúc, chị Vy. |
| 2. Kiểm tra Increment | Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (đạt đủ 5 điều kiện DoD). Chưa Done: PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. User Journey và demo | Nhập số điện thoại → bấm Kiểm tra → xem cảnh báo/lý do → gửi báo cáo. Demo: Thu An (PBI-01), Gia Bình (PBI-02), Mai Lan (PBI-03). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy, tài khoản thử và đường truyền. |
| 5. Câu hỏi mở | 1. Cảnh báo và lý do có dễ hiểu không? Vì sao? 2. Cần bổ sung thông tin gì để người dùng xử lý số/link đáng ngờ an toàn hơn? |
| 6. Chia thời gian | Theo lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

# Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình 35 phút

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5’ | PO nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20’ | PO demo cả 5 PBI, gọi PBI-05 là hoàn thành. | Sai: PBI-04 và PBI-05 chưa Done. Developers demo PBI-01 đến PBI-03; PO nêu giá trị và làm rõ trạng thái chưa Done của hai PBI còn lại. |
| 20–32’ | Developers báo cáo việc cá nhân. | Sai: Review không phải báo cáo cá nhân. Developers và Stakeholders cùng xem Increment, thử hành trình và trao đổi phản hồi; Scrum Master điều phối. |
| 32–35’ | Stakeholders góp ý cuối buổi; Scrum Master quyết định góp ý làm ở Sprint sau. | Sai: không dồn Feedback vào cuối và Scrum Master không quyết định Backlog. Ghi nhận xuyên suốt; PO xem xét và ưu tiên, không hứa làm ngay. |

# Nhiệm vụ 3 – Feedback Log

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc muốn nút hướng dẫn gọi ngân hàng. | Ghi vào Product Backlog để PO xem xét cùng PBI-05; chưa cam kết. |
| FB-02 | Chị Vy muốn chia sẻ cảnh báo cho người thân. | Scrum Master ghi nhận. PO xem xét giá trị và mức ưu tiên, hỏi thêm nếu cần; chưa hứa đưa vào Sprint sau. |
| FB-03 | Cô Mai báo nút Kiểm tra bị đẩy khỏi màn hình khi dán link dài. | Developers tái hiện và ghi bằng chứng trên điện thoại. Nhóm đánh giá ảnh hưởng vì PBI-02 đã Done; PO cập nhật Backlog và ưu tiên xử lý, chưa hứa thời điểm sửa. |