# Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng thống nhất việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục trong 45 phút.

| Thẻ | Nội dung | Cột và lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue – cách làm hiệu quả nên tiếp tục. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Nhóm chưa có cách thống nhất để báo lỗi ngay khi phát hiện.” → Start – bắt đầu ghi nhận và chia sẻ lỗi ngay khi phát hiện, không quy trách nhiệm cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner Thảo để làm rõ nhu cầu và xem xét trong Product Backlog; đây là phản hồi về sản phẩm, không phải cải tiến cách làm việc của nhóm. |
| T5 | DoD chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – bắt đầu rà soát và cập nhật DoD để nêu rõ yêu cầu kiểm thử trên điện thoại. |

# Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done.

| Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- |
| Quy trình | Kiểm thử chưa được thực hiện sớm và thường xuyên trong Sprint, nên lỗi chỉ được phát hiện gần cuối Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, Developers kiểm thử chức năng ngay khi hoàn thành từng phần và cập nhật trạng thái kiểm thử hằng ngày; không để đến cuối Sprint mới bắt đầu. | Developers; Scrum Master Duy theo dõi trở ngại. | Kiểm tra giữa Sprint và cuối Sprint. | Bảng công việc có ngày bắt đầu kiểm thử; kết quả kiểm thử được ghi trước ngày cuối Sprint. |

# Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại: H4. Scrum Master không nên chọn sẵn giải pháp và áp đặt cho nhóm; Improvement cần được cả nhóm thảo luận và thống nhất.

Lời mở đầu của Duy:

“Mục tiêu hôm nay là tìm cách làm việc tốt hơn, không phải tìm người để đổ lỗi. Chúng ta sẽ tập trung vào sự việc, dữ liệu và những thay đổi mà cả nhóm có thể thử; mọi người đều có quyền chia sẻ ý kiến một cách tôn trọng. Nếu có điều gì chưa ổn, hãy nói về quy trình và cách cải thiện.”